Практическая работа №1: Отчет команды

«Запуск сквозного проекта и первичный анализ аналогов»
Тема: Сервис динамического ценообразования для малых средств размещения (RevGlamp)

Команда: RevGlamp (Белишко К.)

Дата: 19.09.2026

Группа: ЭФБО-17-25

Бланк А. Стартовые ответы по выбранной теме

| № | Вопрос | Ответ команды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что вы хотите сделать? | Разработать веб-сервис динамического ценообразования (Dynamic Pricing Engine) для малых средств размещения (загородные базы отдыха, глэмпинги на 10–35 номеров). Сервис автоматически рассчитывает и рекомендует оптимальные посуточные тарифы на 30–60 дней вперед, анализируя текущий темп бронирования, глубину дат до заезда, открытый прогноз погоды и праздничные дни. |
| 2 | Для кого вы это делаете? Назовите конкретных людей, а не категорию | Для управляющих малых загородных средств размещения (целевой профиль: управляющий загородным глэмпинг-клубом / эко-отелем на 10–25 домиков в Московской или Тверской области). Профиль и типовые регламенты сформированы на базе открытых исследований Ассоциации глэмпингов России (АСГ) и кейсов профильных изданий (Frontdesk.ru, vc.ru, блог Bnovo). Это специалист, который лично формирует сетку тарифов, не имея в штате выделенного аналитика по ценам. |
| 3 | По какому признаку вы поймёте, что работа закончена? | 1. Развернут работающий сервис с веб-интерфейсом календаря тарифов. 2. Алгоритмический движок рассчитывает тарифную сетку на 60 дней вперед менее чем за 10.0 с. 3. Система успешно загружает открытый прогноз погоды (Open-Meteo) и производственный календарь, динамически меняя цены в зависимости от загрузки и дня недели. 4. Отельер может в 1 клик принять рекомендацию и экспортировать обновленные цены в CSV или по ссылке iCal для своей шахматки бронирования. 5. Тестирование на подготовленном датасете показывает прирост расчетной метрики RevPAR (выручки на доступный номер) не менее чем на 12%. |

Бланк Б. Состав команды и распределение ролей

| № | Фамилия, имя | Роль в проекте | Зона ответственности и польза | Часов/нед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белишко Кирилл Андреевич | Project Manager / Team Lead | Управление над членами команды и проектом, контроль сроков и задач, ведение проектных бланков дисциплины и итоговой пояснительной записки, коммуникация с преподавателем. | 8–10 ч |
| 2 | Сидорович Денис Сергеевич | Backend-разработчик | Разработка серверной части на Python (FastAPI), проектирование схемы БД (SQLite/PostgreSQL), реализация логики фильтрации тарифов (Floor/Ceiling price), экспорт в форматы CSV и iCal. | 8–10 ч |
| 3 | Вячин Максим Геннадьевич | Frontend-разработчик | Разработка клиентского веб-интерфейса (React/Vite), интерактивная сетка тарифов с цветовой индикацией спроса, форма настроек параметров объекта и карточка обоснования цены. | 8–10 ч |
| 4 | Петренко Владимир Николаевич | Аналитик данных / QA | Разработка математической модели ценообразования (формулы эластичности, темп бронирования, дни недели), интеграция с открытым погодным API Open-Meteo, тестирование корректности алгоритма. | 8–10 ч |
| 5 | Кабанов Арсений Алексеевич | Бизнес-аналитик | Исследование рынка малых средств размещения по открытым источникам (АСГ, отраслевые медиа), анализ открытых тарифов конкурентов, финансовая модель потерь отельера (RevPAR/ADR), описание User Stories. | 8–10 ч |

Ответ команды на вопрос о незакрытых зонах: Все ключевые этапы сквозного контура покрыты персонально: управление и документация (Белишко К.), требования и бизнес-модель (Кабанов. А), серверная логика (Сидорович Д.), клиентский веб-календарь (Вячин М.), математический алгоритм и тестирование (Петренко В.). Задачи UI/UX согласованы между frontend-разработчиком и аналитиком.

Бланк В. Сравнение вариантов темы проекта

| Критерий | Вариант 1 (Выбранный) | Вариант 2 (Отклоненный) |
| --- | --- | --- |
| Формулировка темы | Сервис динамического ценообразования для малых средств размещения (RevGlamp) | Сервис бронирования аудиторий и коворкингов университета |
| Кто сталкивается | Управляющие малых баз отдыха и глэмпингов (10–30 номеров), теряющие выручку | Студенческие команды, ищущие свободную аудиторию перед дедлайнами |
| Заказчик | Собственник/управляющий малого средства размещения (профиль рынка) | Руководитель студенческого коворкинга / администрация корпуса |
| Реально за семестр? | Да: базовый движок эластичности + погодный API + календарь в 1 сем., ML во 2 сем. | Нет: высокий риск упереться в согласование ключей и регламентов с охраной |
| Чем измерить | Рост RevPAR (>= 12%), время расчета (p95 <= 1.0 с), рабочий веб-календарь | Число бронирований слотов, отсутствие коллизий наложений |
| Что помешает | Закрытость данных отелей (снимается открытыми и синтетическими датасетами) | Отказ комендантов пускать студентов без бумажных служебных записок |

Обоснование выбора: Выбран Вариант №1, так как он имеет прямую экономическую ценность для реального сектора бизнеса, не имеет организационных барьеров доступа к закрытой инфраструктуре, позволяет задействовать сильные стороны всех 5 участников (управление проектом, бизнес-анализ, веб-разработка, анализ данных) и органично разделяется на рабочий MVP в 1-м семестре и масштабный аналитический продукт во 2-м семестре.